学院校内景观灌木补植补栽项目采购需求
采购标的

	序号
	标的名称
	规格（cm）
	数量
	单位
	备注

	1
	红叶石楠
	H30-35
	95
	㎡
	

	2
	红花继木
	H30-35
	65
	㎡
	

	3
	红花满天星
	H25-30
	15
	㎡
	

	4
	树桩月季
	H100-120
	30
	株
	

	5
	台湾2号
	草皮
	100
	㎡
	

	6
	金禾女贞
	H30-35
	20
	㎡
	校训墙补植

	7
	灌木移栽
	H50-60
	78
	㎡
	移栽红花继木、栀子花等

	8
	红叶石楠
	H30-35
	55
	㎡
	

	9
	红花继木
	H30-35
	77
	㎡
	

	10
	红花满天星
	H25-30
	62
	㎡
	

	11
	金禾女贞
	H30-35
	20
	㎡
	校训墙补植

	12
	树桩月季
	H100-120
	30
	株
	

	13
	灌木移栽
	H50-60
	78
	㎡
	移栽栀子花、红叶石楠等

	14
	金禾女贞
	H30-35
	127
	㎡
	

	15
	红叶石楠
	H30-35
	127
	㎡
	

	16
	台湾2号
	草皮
	100
	㎡
	

	17
	灌木移栽
	H50-60
	52
	㎡
	移栽红花继木、红叶石楠等

	18
	金禾女贞
	H30-35
	26
	㎡
	

	19
	红叶石楠
	H30-35
	38
	㎡
	

	20
	茶梅
	H25-30
	31
	㎡
	

	21
	红花满天星
	H25-30
	25
	㎡
	

	22
	西洋鹃
	H25-30
	15
	㎡
	

	23
	麦冬
	
	78
	㎡
	

	合计
	金额：110375元


灌木栽植规划图
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二、服务要求
（一）长公东路

在长公东路现有灌木基础上，采取补、移等方式分段造型，补栽30-35cm高的红叶石楠95㎡、红花继木65㎡、25-30cm高的红花满天星15㎡，周边点状栽种高约100-120cm的树桩月季30株，校训墙前绿花带补栽30-35cm高的金禾女贞20㎡，部分空地铺设草坪，达到宽窄统一（约1米）、高矮一致、整体美观的效果。

（二）长公西路

在长公西路现有灌木基础上，采取补、移等方式分段造型，补栽30-35cm高的红叶石楠55㎡、红花继木77㎡、25-30cm高的红花满天星62㎡，周边点状栽种高约100-120cm的树桩月季30株，校训墙前绿花带补栽30-35cm高的金禾女贞20㎡，达到宽窄统一（约1米）、高矮一致、整体美观的效果。

（三）景行路东段

在景行路东侧道路现有灌木基础上，采取补、移等方式分段造型，补栽30-35cm高的红叶石楠127㎡、金禾女贞127㎡，补栽台湾2号草皮100㎡，部分空地铺设草坪，达到宽窄统一（约1米）、高矮一致、整体美观的效果。

（四）12号宿舍楼

在12号宿舍楼补栽30-35cm高的红叶石楠38㎡、金禾女贞26㎡，补栽台湾2号草皮100㎡，25-30cm高的红花满天星25㎡、茶梅31㎡、西洋鹃15㎡、麦冬78㎡，达到错落一致、整体美观的效果。

三、其他要求

2.1合同金额：总费用包含苗木采购、运输、栽植、换土、原有苗木移栽、后期日常养护等全部内容。

2.2合同期限：合同签订后60日内完成。

2.3质保期限：自本项目通过采购人验收合格之日算起12个月。
2.4付款方式：按合同约定履约种植完毕并验收合格后10个工作日内支付合同价款的40%；所有栽植服务满一年，验收100%成活后，支付合同价款的60%。

2.5售后服务要求：本项目通过采购人验收合格之日算起，包苗木成活及日常养护 12个月。
2.6履约地点：南充市阆中市文旅大道1号。

